中国核工业第五建设有限公司会议纪要

中核五纪要核电〔2017〕号

施工过程管理移动平台开发

交流会会议纪要

（2017年03月29日）

2017年03月29日（星期三）在公司第二会议室召开了施工过程管理移动平台开发交流会。会议由公司信息中心主任任常春主持，知尔行公司总经理李志毅及相关负责人，核电工程事业部总经理林冬、副总经理刘红霞、各中心主任、K2K3项目部相关人员参加会议。

会议协商确定了软件需求提交及开发计划，并对双日计划模块的初版需求进行了交流。现就主要会议内容记录如下：

1、会议形成的施工移动平台开发计划（详见附件）应作为附件列入合同，双方需严格执行。

2、对中核五公司提交的双日计划需求初版，知尔行研发人员认为基本可行，现已具备管道、通风、机械等模块的开发条件。

3、软件应满足核电各项目管理需要，事业部各单位管理流程应统一。

4、会议明确六级计划的深度要以承包班组无需再对任务进行分解为原则,因此,管道六级计划作业条目要细化到焊口、法兰口等进行管理,

5、会议确定K2K3项目要根据六级计划管理深度,梳理设计信息录入是否满足点计算和过程管控要求。会议明确要将管道上的法兰口、承接口等授予编号，并将其信息如焊口一样录入ENPower数据库中，以支持六级计划编制及点系统管理；

6、运营管理中心根据会议讨论结果修改点系统需求。

发送：知尔行公司，信息中心，事业部领导班子， 事业部各中心，K2K3核电项目部。

中核五公司核电工程事业部 2017年3月30日印发

记录人/日期： 签发人/